

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ РАССВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 11.07.2025 №48

п.Рассвет

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рассветовского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края к осенне-зимнему периоду 2025г.-2026г.**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Рассветовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года, в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2017г. № 130-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», руководствуясь статьей 31 Устава Рассветовского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Рассветовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года (приложение №1).
2. Утвердить комплексный план по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года с завершением всех работ до 1 октября 2025 года (приложение №2).
3. Организовать подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года до 01 сентября 2025 года.
4. Обратить особое внимание на наличие договоров на обслуживание внутридомовых систем газового оборудования, на проверку оголовков и вентканалов.
5. Продолжить работу по пропаганде среди населения необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения.
6. Ежемесячно до 25 числа начиная с 1 июля 2025г. по 1 ноября 2025г. предоставлять в администрацию муниципального образования Староминский район (каб.№3, отдел капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации муниципального образования Староминский район) данные для статистического отчета по форме 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы Государственной статистики от 27.02.2006 года №7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».
7. Предусмотреть в бюджете поселения средства на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов.
8. Завершить подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы независимо от ведомственной принадлежности, к эксплуатации в осенне-зимний период к 1 сентября 2025 года и представить к 10 сентября 2025 г. паспорта готовности в районную межведомственную комиссию по координации действий, направленных на подготовку ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026г.
9. Предоставить к 1 октября 2025г. в районную межведомственную комиссию информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Рассветовского сельского поселения Староминского муниципального района Дерновую Е.Е.

11. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Главы Рассветовского сельского поселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края Ю.В.Плосконос

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Рассветовского сельского поселения  Староминского муниципального района Краснодарского края  от 11.07.2025 № 48 |

**Состав**

**комиссии по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рассветовского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годы**

**Плосконос Юлиана Вадимовна** - глава Рассветовского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края, председатель комиссии;

**Губань Светлана Николаевна** – ведущий специалист администрации Рассветовского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края, председатель ТОС, член комиссии;

**Дерновая Екатерина Евгеньевна** – ведущий специалист администрации Рассветовского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края

**Ющенко Елена Александровна** – директор МКУК «СДК п. Рассвет», член комиссии.

Ведущий специалист администрации

Рассветовского сельского поселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края Е.Е. Дерновая

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Рассветовского сельского поселения  Староминского района  от 11.07.2025 № 48 |

**Комплексный план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду**

**2025-2026 года Рассветовского сельского поселения Староминского района Краснодарского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п | Наименование мероприятия | Ед  Из  м. | Ко  л-  во | Необхо  димо  денежн  ых  средств  всего  тыс.руб | В том числе: | | | | | | Срок исполнения |
| Мест  ный бюджет  Мест ный будж ет | Крае вой бюд жет | Средства  предпри ятия | Среде тва Депут атов  ЗСК | про чие | дефи цит |
| 1. | Гидравлическое  Испытание(опресовка)  внутренней  системы  отопления  СДК п. Рассвет | шт | 1 | 18,00 | 18,00 | - | **-** | **-** | **-** | **-** | август -сентябрь |
| 2. | Лабораторные  испытания  электроустановок (электрокотл.)  СДК п.Заря, п.Первомайский  вомайский | шт | 2 | 25,00 | 25,00 | - | **-** | **-** | **-** | **-** | август -сентябрь |
|  | ИТОГО: | шт | 3 | 43,00 | 43,00 | - | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

Ведущий специалист администрации

Рассветовского сельского поселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края Е.Е. Дерновая

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

постановления администрации Рассветовского сельского поселения Староминского муниципального района Краснодарского края

от 11.07.2025 года № 48 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рассветовского сельского поселения Староминского района к осенне-зимнему периоду 2025г.-2026г.».

Проект подготовлен:

Ведущий специалист администрации

Рассветовского сельского поселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края Е.Е.Дерновая

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Проект согласован:

ведущий специалист администрации

Рассветовского сельскогопоселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края А.Н. Зеленцова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Проект согласован:

ведущий специалист администрации

Рассветовского сельскогопоселения

Староминского муниципального района

Краснодарского края Л.В.Бреева

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.