Комиссия по формированию современной комфортной  среды в Рассветовском сельском поселении Староминского района

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

п. Рассвет

06 декабря 2017года                                                                                         №  1

Председатель комиссии: А.В.Демченко– глава Рассветовского сельского поселения

Секретарь комиссии: Бронштейн Н.В. – главный инспектор администрации Рассветовского сельского поселения.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Л.В.Бреева–  специалист 1 категории  администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района;

- Челидзе Д.Д. – специалист 1 категории  администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района;

- С.Н.Губань – депутат Совета Рассветовского сельского поселения;

Кворум, необходимый для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 году.

По 1 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

1.  Председателя  комиссии А.В.Демченко о промежуточных результатах реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Рассветовского сельского поселения в 2018-2022 году.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» администрацией Рассветовского сельского поселения:

1Администрацией на сегодняшний день   осуществляется прием заявок от заинтересованных лиц (собственники помещений МКД, граждане) о включении в адресный перечень дворовых территорий и территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 -2022год», после чего общественной комиссией будут рассмотрены поступившие заявки и принято решение о соответствии или не соответствии полученных заявок для включению в Программу.

С 18.10.2017 –21.11.2017 года проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года» опубликован для общественного обсуждения со сроком не менее 30 дней  со дня публикации на сайте Рассветовского сельского поселения.

- 22.11.2017 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года»постановлением администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района № 110 от 22.11.2017 года(на сегодняшний день проводится корректировка показателей в муниципальной программе). Приняты постановления № 100 от 01.11.2017г. «Об утверждении  Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий Рассветовского сельского поселения Староминского района  в рамках разработки  муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» и № 101от 01.11.2017г. «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Рассветовского сельского поселения Староминского района «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Рассветовского сельского поселения Староминского района «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу Рассветовского сельского поселения Староминского района «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

- Отобраны 3 общественные территории:

- Ремонт покрытия и благоустройство территории площади перед СДК п. Рассвет в п. Рассвет: перечень видов работ: установка скамеек, установка урн, ремонт покрытия площадки;

- Благоустройство территории парка СДК п. Рассвет: Перечень видов работ: установка скамеек, установка урн, оборудование площадки для отдыха взрослого населения;

- Благоустройство территории парка  п. Первомайский: перечень видов работ: установка скамеек, установка урн, оборудование площадки для отдыха

взрослого населения.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обязать  администрацию Рассветовского сельского поселения:

1.Обеспечить информирование граждан о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 году.

2. Создать комиссии по приемке выполненных работ с привлечением общественных организаций и жителей.

3. Разместить на официальном сайте администрации документацию по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 году.

Председатель комиссии                                                           А.В.Демченко

Секретарь комиссии                                                                Н.В.Бронштейн